Afd 1. bestyrelse møde afholdt Bøgehegnet kontoret D. 18/6-2014.

Mødt var Tina Baltzer, Keld Øhlenschlæger, Finn Rasmussen, Benny Jørgensen, Afbud Fra Thomas Huhn.

Status fra mødet.

Ståltegl arbejdet med udskiftning af ståltegl uge 33-34, mure, insp, vurdere hvor der startes ( Allerdårligste først )

Port i nr. 27 laves om / helt, færdig 30/6

Akut dårligt køkken vindue i nr. 23, der tages tiltag til at udskifte køkken vindue, Insp. indhenter pris på allu.  Vindue, da bestyrelsen mener det er fremtiden,( lav vedligeholdelse mht. maling )

Mht. Hækken mod Vestervang / Hede vang skal klippes ind, insp. Indhenter viden fra en fagmand, om hækkens evt. overlevelses muligheder ved sådan et indgreb på en meget gammel hæk.

Omkring Grevehavens tag situation / samt beskaffenhed, fyge sne, isolering, Insp. Tager en dialog med Jens Rasmussen, og den nye teknikker som starter 1/7-2014.

Man har beslutte at asfaltering af stykket Hede vang over til Vestervang, her skal hver afdeling betale 23000 kr, også Grevehaven som ikke benytter dette stykke, det vil vi i bestyrelsen selvfølgelig protestere imod.

Mødet sluttede med god ferie til alle.                     Mvh. formand Benny J.